## 专业实践周报

| 姓名 |  | 性别 |  | 班级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习周数 | 第3周 | 起讫日期 | 至 |
| 周报内容 |
| 本周计划完成工作内容 | 争取去更多的施工现场，独立发现施工现场的问题。 对于合江镇大石坝小学校的招标控制价中建筑与装饰工程的分部分项工程量清单项目无法查找出漏项这一问题，向在建管中心的负责该项目的前辈请教。 |
| 本周计划完成工作完成情况（若未完成，制定出解决措施） | 11月23日，上午对合江镇第二幼儿园进行质量检查，发现楼梯上的PVC地胶铺设不平整（图1），一小部分的墙因为施工时有水分未干致使墙漆有脱落现象（图2），发现涂鸦墙的木头粗糙（图3）。还向建管中心的前辈贺老师请教合江镇大石坝小学校的招标控制价中建筑与装饰工程的分部分项工程量清单项目中的漏项问题，贺老师向我详细讲解了该工程量清单的有关内容，其中缺少了地漏、消防应急灯单向疏散指示灯和消防设备。下午去了福宝镇120急救中心进行基础检查（图4、5、6）。 11月25日，本来今天是打算去流杯池小学，但因为临时安排去了合江县城关中学校。对改造的透气型塑胶跑道铺设情况进行检查，跑道进基本完成铺设，进行到喷最后一层涂料（见图7）。还对即将完工的新建的城关中学未成年校外活动中心大楼进行了进度检查，这是一栋六层以灌注桩为基础的框架结构建筑。目前还有一些屋面防水，清理楼地面等后期工作。 11月27日,上午和贺老师去了甘雨镇黄桷小学校进行安全检查，发现了一些安全隐患（图8），比如没戴安全帽、安全绳，并发出了整改通知（附件1）。下午去了合江县一级消防站，进行基础验槽（附件2）。 11月29日，熟悉合江镇妇幼保健院的设计图。下午与监理、业主、质监站、地勘单位和设计单位的代表去了望龙中学挡土墙工程对基础孔桩（图9、10、11）进行验收（附件3）。发现该施工现场在安全方面做得比较到位，桩孔用木模板做了遮盖。 |
| 下周计划完成实习计划 | 由于临时安排没去成流杯池小学校，下次一定要去看看它的变化。 |

| 本周心得体会 | 在建筑与装饰工程的分部分项工程量清单中安装最容易漏项，其中消防设施是最容易忽略的。 幼儿园要多注意平时或许没在意的细节，或许就会因为涂鸦墙的粗糙木头而划伤小朋友的手, 应该打磨平滑。 塑胶跑道的铺设过程： a.将跑道地面找平晾干，在以前的水泥地面基础上，采用水泥自流找平。 B.摊铺塑胶。c.摊铺机摊铺用胶水搅拌的黑色塑胶颗粒，由场地一侧开始，力度要均匀，及时对凹陷、凸起、露底处进行补胶或刮平。 d.喷面层。按照一定比例将细塑胶颗粒与胶水、涂料搅拌均匀，喷两层。 E.画跑道线。 4.塑胶跑道在喷涂料时，工作人员应戴好口罩以预防职业病。城关中学塑胶跑道喷涂料的工作人员就没注意到这点。 5.高空作业尤其要注意安全。脚手架要加强连墙件，防止摇晃、倾倒；要佩戴好安全绳和安全帽，防止坠落事件。 6.当施工现场在学校时，尤其是中小学。要特别注意安全，防止学生进入现场玩耍。在有孔桩基础的工地应注意，挖完孔洞后还没浇注的施工现场，要及时对孔洞进行遮盖，防止跌落，造成不必要的伤亡。 |
| --- | --- |
| 其 他 方 面 | 1.看到了城关中学的校长，还是7年前的校长，时间匆匆，他已经老了、廋了，岁月在他脸上留下了痕迹。 2.去了不少以前没去过的地方，不在像以前一样只在地图上看到的合江县，现在真真实实的到了那些地方。 |
| 评定成绩 |  | 企业指导老师签字 日 期 | 2014年12月1日 |

图1	图2

图3	图4

图5	       图6

图7	               图8

图9	图10

图11

附件1

附件2(最终见打印稿)